PLAN DE TRAVAIL - PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Modèles de Traitement Automatique des Langues pour l'Analyse et la Génération de Texte : Méthodes et Applications

Étudiant : Abdelatif Berramou

Superviseur : Pr. Youssef Fakhri

Année Universitaire : 2025/2026

Master : Génie Logiciel et Cloud Computing

══════════════════════════════════════════════════════════

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

1.1 Contexte du Projet

Ce projet s'inscrit dans le domaine du traitement automatique des langues (TAL) et vise à développer des modèles avancés pour la génération automatique de résumés de textes en français, avec une application particulière au domaine éducatif. L'objectif principal est d'adapter et de fine-tuner des modèles Transformer pré-entraînés pour produire des résumés de qualité optimale en français.

1.2 Objectifs Généraux

- Développer et valider un système de génération de résumés automatiques en français

- Comparer les performances de différents modèles Transformer (mT5-small, mT5-base, BART)

- Adapter les modèles au domaine éducatif francophone

- Créer une application interactive pour démontrer les résultats

1.3 Objectifs Spécifiques

1. Adaptation et spécialisation des modèles

- Fine-tuning de mT5-small, mT5-base et BART sur corpus francophone

- Optimisation des hyperparamètres pour maximiser les performances

- Utilisation de techniques d'adaptation efficaces (LoRA) pour réduire les coûts computationnels

2. Développement d'un pipeline d'évaluation

- Implémentation de métriques multiples (ROUGE, BLEU, BERTScore)

- Analyse comparative des modèles

- Évaluation qualitative avec exemples concrets

3. Application interactive

- Développement d'une application Streamlit pour la démonstration

- Interface permettant la comparaison des modèles

- Visualisation des résultats et métriques

══════════════════════════════════════════════════════════

2. MÉTHODOLOGIE ET ÉTAPES DU PROJET

PHASE 1 : PRÉPARATION ET EXPLORATION DES DONNÉES (Semaine 1-2)

Étape 1.1 : Collecte des Données

Actions :

- Chargement du corpus MLSUM-FR (425 000 articles de presse français avec résumés)

- Intégration du corpus ALECTOR (79 textes éducatifs pour enfants de 7-9 ans)

- Exploration de la structure et des statistiques des données

Justification :

- MLSUM-FR : Corpus volumineux et de qualité, idéal pour l'entraînement initial et la généralisation. Les résumés sont rédigés par des journalistes professionnels, garantissant une haute qualité linguistique.

- ALECTOR : Corpus spécialisé dans le domaine éducatif, permettant l'adaptation du domaine et l'évaluation de la capacité de transfert des modèles vers le contexte pédagogique.

Livrables :

- Notebook d'exploration des données (01_data_preparation.ipynb)

- Rapport statistique sur les caractéristiques des corpus

- Visualisations des distributions de longueur et ratios de compression

Étape 1.2 : Prétraitement et Formatage

Actions :

- Nettoyage et normalisation des textes

- Tokenisation adaptée à chaque modèle (mT5, BART)

- Création des splits train/validation/test (80/10/10)

- Formatage des données selon les spécificités de chaque architecture

Justification :

- Le prétraitement adapté est crucial car mT5 nécessite un préfixe "summarize: " tandis que BART utilise des paires texte-résumé directes. Cette étape garantit la compatibilité avec les architectures choisies.

- La création de splits appropriés permet une évaluation rigoureuse et évite le surapprentissage.

Livrables :

- Datasets préprocessés sauvegardés localement

- Fonctions de prétraitement réutilisables

- Documentation du format des données

══════════════════════════════════════════════════════════

PHASE 2 : ENTRÂINEMENT DES MODÈLES (Semaine 3-5)

Étape 2.1 : Fine-tuning de mT5-small

Actions :

- Chargement du modèle pré-entraîné google/mt5-small (~300M paramètres)

- Configuration des hyperparamètres d'entraînement

- Entraînement sur MLSUM-FR avec validation périodique

- Sauvegarde des checkpoints et du modèle final

Configuration :

- Taille de batch : 8 (avec accumulation de gradient = batch effectif de 32)

- Taux d'apprentissage : 5e-5

- Nombre d'époques : 3

- Optimisations mémoire : FP16, gradient checkpointing

Justification :

- mT5-small : Modèle léger adapté aux ressources limitées (Colab gratuit). Permet de valider rapidement la méthodologie et sert de baseline pour les comparaisons.

- Les optimisations mémoire permettent l'entraînement sur GPU gratuit tout en maintenant la qualité.

Livrables :

- Modèle fine-tuné sauvegardé (models/mt5_small_finetuned/)

- Logs d'entraînement et métriques

- Notebook d'entraînement documenté (02_mt5_small_training.ipynb)

Étape 2.2 : Fine-tuning de mT5-base

Actions :

- Chargement du modèle google/mt5-base (~580M paramètres)

- Application de LoRA (Low-Rank Adaptation) pour réduire la mémoire

- Entraînement avec batch size réduit (4) et accumulation de gradient

- Comparaison avec mT5-small

Configuration LoRA :

- Rank : 8

- Alpha : 32

- Dropout : 0.1

- Modules ciblés : couches d'attention (q, v, k, o)

Justification :

- mT5-base : Modèle plus performant que mT5-small, offrant un meilleur équilibre entre qualité et ressources. La technique LoRA permet de fine-tuner efficacement sans nécessiter de GPU haute performance.

- Cette approche démontre l'utilisation de méthodes d'adaptation paramétriquement efficaces, pertinentes pour les contraintes computationnelles réelles.

Livrables :

- Modèle fine-tuné avec LoRA (models/mt5_base_finetuned/)

- Analyse de l'impact de LoRA sur les performances

- Notebook d'entraînement (03_mt5_base_training.ipynb)

Étape 2.3 : Fine-tuning de BART

Actions :

- Chargement du modèle facebook/mbart-large-cc25 (multilingue incluant le français)

- Adaptation du format de données pour BART

- Entraînement avec paramètres similaires aux modèles mT5

- Comparaison avec les modèles mT5

Justification :

- BART : Architecture différente (encodeur-décodeur) permettant de comparer différentes approches architecturales. mBART est pré-entraîné sur plusieurs langues incluant le français, offrant une base solide.

- La comparaison entre architectures (T5 vs BART) enrichit l'analyse et permet d'identifier les forces de chaque approche.

Livrables :

- Modèle BART fine-tuné (models/bart_finetuned/)

- Notebook d'entraînement (04_bart_training.ipynb)

══════════════════════════════════════════════════════════

PHASE 3 : ÉVALUATION ET COMPARAISON (Semaine 6-7)

Étape 3.1 : Évaluation Quantitative

Actions :

- Chargement des trois modèles fine-tunés

- Génération de résumés sur l'ensemble de test

- Calcul des métriques automatiques :

- ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L (précision, rappel, F1)

- BLEU score

- BERTScore (similarité sémantique)

- Mesure du temps d'inférence et de la consommation mémoire

Justification :

- Les métriques multiples permettent une évaluation complète : ROUGE mesure le chevauchement lexical, BLEU évalue la qualité de traduction, et BERTScore capture la similarité sémantique. Cette combinaison offre une vision multidimensionnelle de la qualité.

- L'analyse des ressources (temps, mémoire) est cruciale pour évaluer la faisabilité de déploiement en production.

Livrables :

- Tableaux comparatifs des métriques

- Fichiers CSV/JSON avec résultats détaillés

- Notebook d'évaluation (05_model_evaluation.ipynb)

Étape 3.2 : Analyse Comparative Approfondie

Actions :

- Analyse qualitative avec exemples concrets

- Catégorisation des erreurs (hallucinations, omissions, répétitions)

- Comparaison des performances par domaine (news vs éducatif)

- Visualisations des résultats (graphiques, tableaux comparatifs)

Justification :

- L'analyse qualitative complète les métriques automatiques en identifiant les types d'erreurs spécifiques à chaque modèle. Cette analyse guide les améliorations futures.

- La comparaison domaine-spécifique évalue la capacité de généralisation et d'adaptation des modèles.

Livrables :

- Rapport d'analyse comparative

- Exemples annotés de résumés générés

- Visualisations pour le rapport final

- Notebook d'analyse (06_model_comparison.ipynb)

══════════════════════════════════════════════════════════

PHASE 4 : DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION INTERACTIVE (Semaine 8-9)

Étape 4.1 : Application Streamlit

Actions :

- Développement de l'interface utilisateur avec Streamlit

- Intégration des trois modèles fine-tunés

- Implémentation de la génération de résumés en temps réel

- Ajout de contrôles pour les paramètres de génération (longueur, température, beams)

Fonctionnalités :

- Page d'accueil avec présentation du projet

- Page de résumé avec sélection de modèle

- Page de comparaison multi-modèles

- Visualisation des métriques de performance

Justification :

- Une application interactive démontre concrètement les résultats du projet et facilite l'évaluation qualitative par des utilisateurs non techniques.

- L'interface permet d'explorer l'impact des différents paramètres de génération, enrichissant la compréhension du comportement des modèles.

Livrables :

- Application Streamlit fonctionnelle (app/streamlit_app.py)

- Documentation d'utilisation

- Guide de déploiement

Étape 4.2 : Optimisations et Tests

Actions :

- Optimisation du chargement des modèles (caching)

- Gestion des erreurs et états de chargement

- Tests de l'application avec différents textes

- Amélioration de l'expérience utilisateur

Justification :

- Les optimisations garantissent une expérience utilisateur fluide malgré la taille des modèles. Le caching évite de recharger les modèles à chaque requête.

- Les tests permettent d'identifier et corriger les problèmes avant la démonstration finale.

Livrables :

- Application optimisée et testée

- Rapport de tests

══════════════════════════════════════════════════════════

PHASE 5 : DOCUMENTATION ET RAPPORT FINAL (Semaine 10)

Étape 5.1 : Documentation Technique

Actions :

- Documentation complète du code source

- README avec instructions d'installation et d'utilisation

- Commentaires dans les notebooks

- Guide de reproduction des résultats

Justification :

- Une documentation complète garantit la reproductibilité du projet, critère essentiel en recherche. Elle facilite également la maintenance et l'extension future du travail.

Livrables :

- README.md complet

- Documentation du code

- Guide de reproduction

Étape 5.2 : Rédaction du Rapport

Actions :

- Mise à jour du rapport avec les résultats expérimentaux

- Analyse et interprétation des résultats

- Discussion des limitations et perspectives futures

- Préparation de la présentation finale

Justification :

- Le rapport final synthétise tout le travail effectué et présente les contributions du projet. L'analyse critique des résultats et l'identification des limitations démontrent une compréhension approfondie du sujet.

Livrables :

- Rapport de mémoire complet et mis à jour

- Présentation PowerPoint

- Code source final organisé

══════════════════════════════════════════════════════════

3. JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES

3.1 Choix des Modèles

mT5-small et mT5-base :

- Architectures T5 spécialement conçues pour les tâches de génération de texte

- Pré-entraînement multilingue incluant le français

- Architecture encodeur-décodeur adaptée au résumé

- Différentes tailles permettant d'évaluer le compromis performance/ressources

BART :

- Architecture différente permettant la comparaison

- Pré-entraînement sur dénoisage de texte, particulièrement adapté au résumé

- Support multilingue avec mBART

3.2 Choix des Datasets

MLSUM-FR :

- Corpus volumineux (425K exemples) permettant un entraînement robuste

- Résumés de qualité professionnelle

- Diversité thématique favorisant la généralisation

ALECTOR :

- Corpus spécialisé éducatif pour l'adaptation de domaine

- Permet d'évaluer la capacité de transfert des modèles

3.3 Techniques d'Optimisation

LoRA :

- Réduction significative de la mémoire nécessaire

- Entraînement efficace sur ressources limitées

- Technique moderne et pertinente pour l'industrie

FP16 et Gradient Checkpointing :

- Permet l'entraînement sur GPU gratuit (Colab)

- Réduction de la consommation mémoire sans perte significative de qualité

3.4 Métriques d'Évaluation

ROUGE :

- Standard de l'industrie pour l'évaluation de résumés

- Mesure le chevauchement lexical avec les résumés de référence

BLEU :

- Métrique complémentaire évaluant la qualité de génération

- Permet la comparaison avec d'autres travaux

BERTScore :

- Capture la similarité sémantique au-delà du lexique

- Évalue la qualité sémantique des résumés générés

══════════════════════════════════════════════════════════

4. PLANNING ET JALONS

Phase 1 - Semaine 1-2

Activités Principales : Préparation données, exploration

Jalons : Datasets préprocessés prêts

Phase 2 - Semaine 3-5

Activités Principales : Entraînement des 3 modèles

Jalons : 3 modèles fine-tunés sauvegardés

Phase 3 - Semaine 6-7

Activités Principales : Évaluation et comparaison

Jalons : Résultats d'évaluation complets

Phase 4 - Semaine 8-9

Activités Principales : Développement application

Jalons : Application Streamlit fonctionnelle

Phase 5 - Semaine 10

Activités Principales : Documentation et rapport

Jalons : Rapport final et présentation

══════════════════════════════════════════════════════════

5. RISQUES ET MITIGATION

5.1 Risques Identifiés

1. Ressources computationnelles limitées

Mitigation : Utilisation de LoRA, FP16, et modèles de taille modérée

2. Problèmes de chargement de datasets

Mitigation : Solutions alternatives (downgrade datasets library si nécessaire)

3. Temps d'entraînement long

Mitigation : Utilisation de Colab Pro si nécessaire, ou entraînement sur sous-ensemble

4. Qualité des résumés insuffisante

Mitigation : Ajustement des hyperparamètres, augmentation du nombre d'époques si nécessaire

5.2 Contingences

- Si l'entraînement complet n'est pas possible, focus sur mT5-small et mT5-base

- Si ALECTOR n'est pas disponible, évaluation uniquement sur MLSUM-FR avec mention dans le rapport

- Si problèmes techniques majeurs, utilisation de modèles pré-entraînés disponibles avec analyse comparative

══════════════════════════════════════════════════════════

6. LIVRABLES FINAUX

1. Code Source

- 6 notebooks Jupyter (préparation, 3 entraînements, évaluation, comparaison)

- Code source Python organisé (src/)

- Application Streamlit complète (app/)

2. Modèles

- 3 modèles fine-tunés sauvegardés

- Configurations et hyperparamètres documentés

3. Résultats

- Fichiers d'évaluation (CSV/JSON)

- Visualisations et graphiques

- Exemples de résumés générés

4. Documentation

- Rapport de mémoire complet

- README avec instructions

- Présentation finale

══════════════════════════════════════════════════════════

7. CONCLUSION

Ce plan de travail structure le projet en phases claires et justifiées, permettant un développement méthodique et rigoureux. L'approche hybride combinant corpus généraliste (MLSUM-FR) et spécialisé (ALECTOR) garantit à la fois la généralisation et l'adaptation au domaine éducatif. La comparaison de trois architectures différentes enrichit l'analyse et les contributions du projet.

Les techniques d'optimisation (LoRA, FP16) démontrent la capacité à travailler avec des contraintes computationnelles réelles, compétence essentielle pour le déploiement en production.

══════════════════════════════════════════════════════════

Date de soumission : [Date]

Signature de l'étudiant : _________________

Signature du superviseur : _________________